项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 特高智慧司法实训基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王淑萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89269992 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 341.21 |  | 341.21 | 340.73 |  | 10 |  | 99.86% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 341.21 |  | 341.21 | 340.73 |  | — |  | 99.86% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为了创新培养模式，输出定向专业性人才，使学员毕业后直接具备较好的业务能力，可以快速上岗，达到毕业即上岗、上岗即达标的目的。本次建设内容主要有诉服大厅实训室、材料收转实训室、庭审业务实训室、档案管理实训室、虚拟仿真体验室、电子诉讼平台、智慧审判系统、智慧法务管理平台、全国检察业务应用系统（公诉一审）、集约化智慧执行系统、刑事协同系统、教学评价系统。具体安装地点在实训楼三层：301、303、305教室。 |  |  |  |  |  | 实训基地建设工作于2023年7月中旬开工，并于2023年9月完工。验收交付后，该学期即开课使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购软件及硬件数量 |  | ≥100件 |  | 139 | 14 |  | 14 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实训室数量 |  | ≥5个 |  | 6 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 产品功能培训 |  | ≥1次 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 产品合格率 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训质量 |  | 受训教师能够使用实训室软硬件及开设课程 |  | 达标 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收通过率 |  | ≥95% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 |  | ≤60天 |  | 45 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 供货 |  | ≤60天 |  | 30 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  | ≤341.21万元 |  | 340.73 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 缩短学生入职适应期，为司法机关提供合格工作人员 |  | 修读相关课程的学生入职时能够快速使用相关岗位的工作任务。 |  | 根据实习单位反馈，修读过相关课程的应届毕业生的岗位适应速度较以往各届毕业生有明显提升，从校园到岗位的衔接更为流畅。 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |  |